# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# Совет депутатов Борковского сельского поселения

# Новгородского района Новгородской области

# РЕШЕНИЕ

от 13.11.2012 г. № 44

д. Борки

Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно – бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2012 – 2014 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом Борковского сельского поселения

Совет депутатов Борковского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно – бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2012 – 2014 годы, разработанную МУП «Новгородский водоканал».

- Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте Администрации Борковского сельского поселения www.borkiadm.ru.

Председатель Совета депутатов                                                      С.В. Баринов

Утверждена

Решением Совета депутатов

Борковского сельского поселения

от 13.11.2012 г.  № 44

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по развитию системы коммунальной инфраструктуры

холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Борковского сельского поселения  на 2012-2014 годы

1. Введение

## Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений.

## В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба.

Программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2012-2014 годы (далее Программа) разработана на основании технического задания, утвержденного Постановление  Администрации Борковского сельского поселения от 15.10.2012 №146 "О внесении изменений в постановление Администрации Борковского сельского поселения от 30.08.2012 г. № 123 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно – бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2012 – 2014 годы» и включает мероприятия по строительству сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации для комплексной жилой застройки с многоквартирными домами у д. Сидорково Борковского сельского поселения  Новгородского района  Новгородской области.

## Краткая характеристика систем водоснабжения и хозяйственно-бытовой муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода «Новгородский водоканал» (далее МУП «Новгородский водоканал»).

МУП «Новгородский водоканал» обеспечивает водоснабжение города и близлежащих поселков водой питьевого качества, а также сбор хозяйственно-фекальных и промышленных стоков, механическую и биологическую очистку сточных вод.

В состав МУП "Новгородский водоканал" входят левобережные водоочистные сооружения (далее – ЛВС), водозаборные сооружения и насосная станция первого подъёма. Водозабор осуществляется из реки Волхов.

Проектная производительность ЛВС 158,0 тыс. куб. м/сут., фактическая – 138,8 тыс. куб. м/сут. ЛВС введены в эксплуатацию в 1972 году, реконструкция и расширение проводились в 1976 г., 1978 г., 1980 г., 1982 г., 1984 г., 1987 г., 1991– 1993 годах. В 2010 году введена в эксплуатацию новая насосная станция первого подъема производительностью 180 тыс. куб. м /сут.

В хозяйственном ведении МУП «Новгородский водоканал» 549 км водопроводных сетей. В настоящий период времени количество ветхих сетей, нуждающихся в замене по статистической отчетности, составляет 190 км. Большая часть сетей построена из стальных труб. На водопроводных сетях установлено 3834 колодца с запорной арматурой.

Существующие стальные трубопроводы водосети МУП «Новгородский водоканал» подвержены коррозии. При транспортировке воды по таким трубопроводам происходит накопление в воде продуктов коррозии. В связи с большой коррозионной активностью воды р. Волхов и значительной протяженностью стальных трубопроводов системы водоснабжения Великого Новгорода представляют собой основную причину существующих отклонений от нормативных значений качества водопроводной воды в разводящих сетях города. Такая вода вызывает немедленные и обоснованные жалобы потребителей.

Высокая коррозионная активность воды является также одной из основных причин повреждаемости трубопроводов системы водоснабжения Великого Новгорода, приводящей к снижению надежности (бесперебойности) водоснабжения потребителей.

Для опережения сроков старения и выхода из строя линий необходимо ежегодно производить реконструкцию и модернизацию водопроводных сетей в объеме не менее 30 км. Снизить повреждаемость сетей до уровня западноевропейских компаний, составляющего 0,1-0,2 повреждения на 1 км в год, невозможно без замены изношенных коммуникаций.

В хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" находятся 43 водопроводные повысительные насосные станции, большая часть из которых построена в период 1979-1995 гг., которые требуют реконструкции.

Актуальной остается проблема обеспечения централизованными системами водоснабжения и водоотведения частной застройки.

Кроме этого, развитие Великого Новгорода и прилегающих к городу территорий Новгородского района  диктует необходимость обеспечения водоснабжением и водоотведением территорий перспективной застройки.

Очистных сооружений канализации в хозяйственном ведении МУП "Новгородский водоканал" нет. Все сточные воды Великого Новгорода перекачиваются с помощью районной канализационной насосной станции (далее – РНС) на биологические очистные сооружения ОАО "Акрон" (далее – БОС). РНС расположена по Большой Санкт-Петрбургской ул., 126а. Средний объём пропуска стоков через станцию составляет 130-140 тыс. куб. м/сут. В паводковый период и в период интенсивных дождей объем стоков достигает максимальных значений – до 180 тыс. куб. м/сут. Для возможности подключения новых объектов требуется реконструкция РНС и сетей хозяйственно-бытового водоотведения.

## 2. Основные цели и задачи

Целями настоящей Программы являются:

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011-2014 годы;

- разработка программы финансирования развития системы коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребностей нового строительства и модернизируемых объектов коммунальными ресурсами;

## - оснащение сетями водоснабжения и водоотведения застраиваемых участков и неподключенных объектов капитального строительства;

## - обеспечение населения питьевой водой;

-  увеличение объемов ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства

## Задачами настоящей Программы являются:

## - обеспечение застраиваемых земельных участков инженерной инфраструктурой;

- разработка мероприятий, направленных на обеспечение объектов нового строительства (холодное водоснабжение и хозяйственно-бытовое водоотведение);

- определение финансовой потребности организаций коммунального комплекса для реализации программных мероприятий;

- привлечение инвестиций для обеспечения потребностей организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы;

## - утверждение тарифов  на подключение к инженерным сетям холодного водоснабжения  и хозяйственно-бытового водоотведения  (далее - тарифы на подключение).

## Перечень программных мероприятий

Для гарантированного водоснабжения и  пожаротушения  комплексной жилой  застройки  многоквартирными домами  у  д. Сидорково  Борковского сельского поселения  с расходом воды  2856 м3/сут. при подключении к сетям водоснабжения МУП «Новгородский водоканал», расположенным на территории                        Великого Новгорода необходимо выполнить следующие мероприятия:

- подключение произвести от водопроводной линии Ø800 мм  по Юрьевскому шоссе, 1   у Левобережных водоочистных  сооружений (ЛВС);  напор в точке подключения к городским сетям  составляет 28 м;

- запроектировать и построить водовод диаметром 315 мм длиной 22 км до границы застройки у  д. Сидорково  Борковского сельского поселения;

-  установить водомерный узел  учета холодной воды.

Строительство внутриплощадочных кольцевых  сетей водоснабжения, подключение жилых домов к внутриплощадочным  сетям водоснабжения,  повысительной насосной станции (ПНС)  и  резервуаров чистой воды не входят в настоящую Программу.

Для гарантированного водоотведения комплексной жилой  застройки  многоквартирными домами  у д. Сидорково  Борковского сельского поселения  с расходом хозяйственно-бытовых стоков в количестве  2856 м3/сут.  при подключении к сетям канализации МУП «Новгородский водоканал», расположенным на территории Великого Новгорода необходимо выполнить следующие мероприятия:

- подключение произвести в канализационную линию Ø800 мм  по ул. 8 Марта  у  КНС №21;

- запроектировать и построить  напорную канализацию  из полиэтиленовых труб в две линии диам. 225 мм по 24 км каждая линия (всего - 48 км) у  д. Сидорково  Борковского сельского поселения ;

- запроектировать и построить комплектную  напорную канализационную насосную станцию КНС на напорных сетях канализации.

Внутриплощадочные линии канализации и участки между кадастровыми участками застраиваемых  территорий относятся к внутриплощадочным сетям, стоимость их не входит в настоящую Программу.

Стоимость прокладки сетей определена на основании Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 04.10.2011 №481 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 27.12.2011 №604, «О Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и канализации»,  утвержденные   Приказом  Минрегиона РФ от 30.12.2011 №643.

Стоимость нелинейных объектов принята на основании имеющихся  проектов,  коммерческих предложений и расчётов.

Для индексации приняты дефляторы и индексы  для инвестиций в основной капитал по строке «строительство» - индексы.

Расходы на создание сетей и сооружений (без учета компенсации налога на прибыль) с НДС 18% составляют 223 727,935 тыс. руб.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

- Эффективность Программы

Оценка эффективности реализации настоящей Программы будет осуществляться по целевым индикаторам.

Показатели и индикаторы для выполнения мониторинга развития систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения для Борковского сельского поселения представлены в приложении № 3 к техническому заданию для разработки настоящей Программы и и  приложении № 2 Программы.

Реализация инвестиционной программы, в том числе строительство сетей и сооружений, осуществляется за счет платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры МУП «Новгородский водоканал».

Успешная реализация Программы позволит улучшить качество обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность проживания граждан.

Вновь построенные объекты будут эксплуатироваться МУП «Новгородский водоканал». Расходы на их содержание, включая амортизацию, будут учтены в общей сумме затрат предприятия и компенсированы за счет тарифов на холодную воду и водоотведение.

При разработке Программы учтены требования в соответствии с законодательством  об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения:

- внедрение энергосберегающих насосов и снижение эксплуатационных затрат за счёт этого до 10%;

- установка энергосберегающих регулируемых  приборов учета расхода холодной воды и  снижения потерь воды и неучтенных расходов до 14 %.

5. Финансовые потребности. Порядок расчета тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь возводимых (реконструируемых) объектов недвижимости

### Финансовые потребности инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Борковского сельского поселения обеспечиваются выручкой от тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры МУП «Новгородский водоканал».

### В соответствии с пунктом 42 раздела IV.III Приказа Минрегионразвития России от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» в состав финансовых потребностей по реализации настоящей Программы включаются следующие виды расходов:

### проектно-изыскательские работы, включая расходы по разработке инвестиционной программы;

### приобретение оборудования;

### приобретение сырья и материалов;

### расходы на оплату труда;

### отчисления на социальные нужды;

### расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями;

### платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе платежи за землю;

### расходы на привлечение и обслуживание займов и кредитов, привлекаемых с целью реализации настоящей Программы, включая проценты по долговым обязательствам, планируемым к привлечению для финансирования мероприятий по Программе в связи с возникновением разрывов между сроками поступления платежей от потребителей и необходимыми сроками финансирования мероприятий;

### арендные платежи;

### налог на прибыль;

### расходы на проведение конкурсов (аукционов, тендеров) с целью выбора оптимального поставщика товаров, работ, услуг.

Финансовые потребности, необходимые для реализации настоящей Программы  приведены в нижеследующей таблице и включают расходы на создание сетей и сооружений (с НДС), компенсацию налога на прибыль:

|  | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |
|  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| Водоснабжение | 118 127,104 | 2 572,265 | 55 719,238 | 59 865,601 |
| Водоотведение | 152 970,831 | 3 737,479 | 70 240,991 | 78 992,361 |
| Итого | 271 127,935 | 6 309,744 | 125 960,229 | 138 857,962 |

Тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов, или на единицу нагрузки реконструируемых объектов.

Данные о среднесуточных расходах:

| Наименование объекта | Водоснабжение, куб. м/сут. | Водоотведение, куб. м/сут. |
| --- | --- | --- |
| Застройка у д. Сидорково | 2 856,0 | 2 856,0 |

Порядок расчета тарифа на подключение следующий:

Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь возводимых (реконструируемых) объектов недвижимости рассчитывается по формуле:

T = F / V, где

T – тариф на подключение к системам водоснабжения или водоотведения вновь возводимых (реконструируемых) объектов недвижимости (руб. / м3/сут.),

F – финансовые потребности для расчета тарифа на подключение без НДС (тыс. руб.),

V – планируемый объем подключаемой нагрузки (тыс. м3/сут.)

Расчет тарифов на подключение

Водоснабжение (приложение № 3)

| Финансовые потребности для расчета тарифа на подключение (F) | 103 284,2 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Планируемый объем подключаемой нагрузки (V) | 2,8560 тыс. м3 |
| Тариф на подключение (T) (без НДС) Т=F/V | 36 163,94 руб./м3 |

Водоотведение (приложение № 3)

| Финансовые потребности для расчета тарифа на подключение (F) | 133 715,8 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Планируемый объем подключаемой нагрузки (V) | 2,8560 тыс. м3 |
| Тариф на подключение (T) (без НДС) Т=F/V | 46 819,26 руб./м3 |

Таким образом, размер платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь возводимых (реконструируемых) объектов недвижимости составит:

- водоснабжение		121 875 тыс. руб. (с НДС)

- водоотведение		157 785 тыс. руб. (с НДС)

Всего					279 660 тыс. руб. (с НДС).

____________________________________

* При изменении объемов финансирования Программы в установленном порядке проводится корректировка индикаторов и их значений.

| Приложение №1 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | к Инвестиционной Программе по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2012-2014 годы |
| Инвестиционный проект |
| по развитию системы коммунальной инфраструктуры |
| холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения |
| Борковского сельского поселения на 2012-2014 годы |
| с учетом НДС 18% |
| Поз. | Наименование мероприятия/место расположение | Ед.изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Водоснабжение |
|  | Строительство внеплощадочных сетей водопровода 1 линия в траншее из полиэтиленовых труб диам. 315х29,7 мм (Ду=250) с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м длиной по 22 км от врезки в районе ЛВС города до границы застройки у д. Сидорково Борковского сельского поселения | км | Обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства | 22 | Проектно-изыскательские работы | 11 | 11 | 97 500,304 | 2 122,565 | 45 978,138 | 49 399,601 |
|  | Итого: Водоснабжение | км |  | 22,00 | _ " _ | 11 | 11 | 97 500,304 | 2 122,565 | 45 978,138 | 49 399,601 |
| 2 | Хозяйственно-бытовое водоотведение |
| 2.1 | Строительство внеплощадочных сетей канализации 2 линии в одной траншее из полиэтиленовых труб диам. 225х13,4 мм (Ду=200) с разработкой мокрого грунта глубиной 2 м длиной по 24 км от границы застройки у д. Сидорково Борковского сельского поселения | км | Обеспечение подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства | 24*2 | Проектно-изыскательские работы | 12*2 | 12*2 | 122 470,845 | 2 250,938 | 57 961,091 | 62 258,816 |
| 2.2 | Строительство комплектной напорной канализационной насосной станции КНС на внеплощадочных напорных сетях канализации | объект | _ " _ | 1 | _ " _ |  | 1 | 3 756,786 | 833,141 |  | 2 923,645 |
|  | Итого: Хозяйственно-бытовое водоотведение | км |  | 24*2 | _ " _ | Проектно-изыскательские работы | 24*2 | 126 227,631 | 3 084,079 | 57 961,091 | 65 182,461 |
|  | Всего: | км |  | 70,00 | _ " _ | 35,00 | 35,00 | 223 727,935 | 5 206,644 | 103 939,229 | 114 582,062 |
| Принимается в расчёт: Расходы на создание сетей и сооружений (без учета компенсации налога на прибыль и процентов за кредит) с НДС 18% | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 223 727,935 | 5 206,644 | 103 939,229 | 114 582,062 |
| Собственные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие собственные источники (плата за подключение- Расходы на создание сетей и сооружений без учета компенсации налога на прибыль и процентов за кредит с НДС 18%) |  |  |  |  |  |  | 223 727,935 | 5 206,644 | 103 939,229 | 114 582,062 |
| Привлеченные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к инвестиционной программе

по развитию системы коммунальной

инфраструктуры холодного водоснабжения и 
хозяйственно-бытового водоотведения 
Борковского сельского поселения

на 2012-2014 годы

Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы

по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения Борковского сельского поселения на 2012 – 2014 годы.

| № п/п | Наименование показателя и целевого индикатора | Ед. изм. | 2012 начало периода | 2012 конец периода | 2013 конец периода | 2014 конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 5 | 5 | 3,6 | 2,8 |
| 1.1 | Количество аварий | ед | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 1.2 | Протяженность сетей | км | 28 | 28 | 39 | 50 |
| 2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 98 | 98 | 72 | 56 |
| 4.1 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 27,5 | 27,5 | 28,0 | 28,0 |
| 4.2 | Протяженность сетей | км | 28 | 28 | 39 | 50 |
| 5 | Индекс нового строительства | ед. | 0 | 0 | 0,28 | 0,44 |
| 5.1 | Протяженность построенных сетей | км | 0 | 0 | 11 | 22 |
| 5.2 | Протяженность сетей | км | 28 | 28 | 39 | 50 |

Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры хозяйственно – бытового водоотведения Борковского сельского поселения

на 2012 – 2014 годы.

| № п/п | Наименование показателя и целевого индикатора | Ед. изм. | 2012 начало периода | 2012 конец периода | 2013 конец периода | 2014 конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 5,00 | 5,00 | 0,42 | 0,22 |
| 1.1 | Количество аварий | ед | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.2 | Протяженность сетей | км | 2,2 | 2,2 | 26,2 | 50,2 |
| 2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 100 | 8,4 | 4,4 |
| 4.1 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4.2 | Протяженность сетей | км | 2,2 | 2,2 | 26,2 | 50,2 |
| 5 | Индекс нового строительства | ед. | 0 | 0 | 0,92 | 0,96 |
| 5.1 | Протяженность построенных сетей | км | 0 | 0 | 24 | 48 |
| 5.2 | Протяженность сетей | км | 2,2 | 2,2 | 26,2 | 50,2 |

Приложение № 3 к Инвестиционной Программе по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2012-2014 годы РАСЧЕТ тарифов на подключение строящихся объектов капитального строительства на территории д. Сидорково Новгородского района МУП "Новгородский водоканал" Статья расходов Ед. изм. Всего Водоснабжение Водоотведение Объем присоединенной нагрузки тыс. мз/сутки 2,856 2,856 Финансовые потребности Расходы на создание сетей и сооружений (без НДС) тыс. руб. 189 600,0 82 627,4 106 972,6 Компенсация налога на прибыль тыс. руб. 47 400,0 20 656,8 26 743,2 Всего расходов тыс. руб. 237 000,0 103 284,2 133 715,8 Тариф на подключение (без НДС) руб./ м3/сут. х 36 163,94 46 819,26 Тариф на подключение (с НДС) руб./ м3/сут. х 42 673,45 55 246,73