Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2013 г. № 71

д. Борки

О внесении изменений в целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением от 26.04.2010 г. № 35 «Об утверждении целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2010-2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 30.09.2010 г. № 456 «Об утверждении областной целевой программы "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы» и в целях улучшения социально-бытовых условий жизни населения Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- «Паспорт Программы» и «Мероприятия Программы» изложить в прилагаемой редакции.

- Опубликовать данное постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте Администрации Борковского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.borkiadm.ru.

Глава сельского поселения                                                                    С.В. Баринов

Утверждена

постановлением Администрации

Борковского сельского поселения

от 24.06.2013 г. № 71

Целевая программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2010-2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование         целевая программа «Модернизация объектов

программы:              коммунальной инфраструктуры Борковского

сельского поселения на 2010 - 2015 годы»

(далее Программа)

Правовая основа

программы:              постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. №  675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010"; постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 г. № 456 «Об утверждении областной целевой программы "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы» (далее областная целевой Программа)

Заказчик

программы:            Администрация Борковского сельского поселения

Обоснование

программы:             Водоснабжение д. Воробейка осуществляется из скважин, д. Чайка, д. Борок, д.Толстиково  и по ул. Шимской в д. Борки  - из колодцев, вода в них по данным  Роспотребнадзора, не соответствует гигиеническим требованиям санитарного законодательства.

Цель программы:   улучшение социально-экономических условий жизни населения Борковского сельского поселения путём обеспечения бесперебойного водоснабжения доброкачественной водой;

Задачи

программы:     повышение уровня коммунального обустройства

Борковского сельского поселения за счет улучшения

качества и надежности водоснабжения домовладений;

Исполнители

мероприятий

программы:             Администрации Борковского сельского поселения

Механизм

реализации

программы:             Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе). Мероприятия осуществляются путем предоставления бюджету поселения субсидий, рассчитываемых по методике предоставления субсидий (указана в областной  целевой Программе)

Срок реализации

программы:             2010 - 2015 годы

Объем и	Финансирование Программы осуществляется в

источники	соответствии с Методикой расчета и условий

финансирования	предоставления субсидий (указана в областной

программы:              целевой Программе)

Ожидаемые	повышение эффективности, качества жилищно-

результаты	коммунального обслуживания; увеличение количества квартир и домовладений, обеспеченных качественной водой;

Реализации	комфортность и безопасность проживания;

программы:	улучшение экологической ситуации в Борковском сельском поселении;

Система 	исполнители мероприятий Программы представляют

организации	отчет о реализации мероприятий Программы в комитет

контроля за 	по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-

выполнением	энергетическому комплексу Новгородской области

мероприятий 	ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за

программы:	отчетным.

Приложение к целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2010 - 2015 годы»

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование населенных пунктов, улиц | Общая Протяженность (м) | Количество домовладений | Предполагаемые к выделению финансовые средства (тыс. руб.) | Ориентировочная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Всего | ПСД | СМР |
| 2010 год |
| 1. | Прочистка колодцев, хлорирование, откачка, дезинфекция, исследование, получение заключений проб воды, ремонт: д. Толстиково-2, д. Фарафоново- 1. |  | 36 42 |  | 30,0 | 30,0 | - | 30,0 |
|  | Итого за 2010 год |  |  |  | 30,0 | 30,0 | - | 30,0 |
| 2011 год |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство водовода в д. Борки по ул. Шимская | 2478,8 | 71 |  | 287,0 | 287,0 | 287,0 |  |
| 2. | Прочистка колодцев, хлорирование, откачка, дезинфекция, исследование, получение заключений проб воды, ремонт: д. Толстиково-2, Фарафоново- 1. |  | 36 42 |  | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 |
|  | Итого за 2011 год: |  |  |  | 302,0 | 302,0 | 287,0 | 15,0 |
| 2012 год |
| 1. | Прочистка колодцев, лорирование, откачка, дезинфекция, исследование, получение заключений проб воды, ремонт: д. Толстиково -1, д. Сельцо - 1, д. Завал - 1 |  | 46 20 39 |  | 35,0 | 35,0 | - | 35,0 |
|  | Итого за 2012 год: |  |  |  | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 |
| 2013 год |
| 1. | Прочистка колодцев, хлорирование, откачка, дезинфекция, исследование, получение заключений проб воды, ремонт: д. Толстиково-2, д. Сельцо - 1 |  | 46 20 |  | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 |
|  | Итого за 2013 год: |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |
| 2014 год |
| 1. | Строительство водовода д. Борки по ул. Шимская | 2478,8 | 71 | 6316,05 | 332,42 | 6648,47 |  | 6648,47 |
| 2. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство водовода до д. Воробейка | 12000 | 37 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 3. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство водовода до д. Чайка | 2500 | 75 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 4. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство водовода д. Борок | 3700 | 46 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 5. | Прочистка колодцев, хлорирование, откачка, дезинфекция, исследование, получение заключений проб воды, ремонт: д. Толстиково-2 |  | 46 |  | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |
|  | Итого за 2014 год: |  |  | 6316,05 | 1247,42 | 7563,47 | 900,0 | 6663,47 |
| 2015 год |
| 1. | Строительство водовода д. Воробейка | 12000 | 37 | 30317,02 | 1595,63 | 31912,65 |  | 31912,65 |
| 2. | Строительство водовода д. Чайка | 2500 | 75 | 6316,05 | 332,42 | 6648,47 |  | 6648,47 |
| 3. | Строительство водовода д. Борок | 3700 | 46 | 9347,73 | 492,0 | 9839,73 |  | 9839,73 |
| 4. | Прочистка колодцев, хлорирование, откачка, дезинфекция, исследование, получение заключений проб воды, ремонт: д. Толстиково-2 |  | 46 |  | 15,0 | 15,0 | - | 15,0 |
|  | Итого за 2015 год: |  |  | 45980,80 | 2435,05 | 48415,85 |  | 48415,85 |