# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# Совет депутатов Борковского сельского поселения

# Новгородского района  Новгородской области

# РЕШЕНИЕ

от 10.05.2012 г.  № 26

д. Борки

Об утверждении плана ремонта дорог

и дворовых территорий Борковского

сельского поселения на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борковского сельского поселения

Совет депутатов Борковского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить План ремонта дорог и дворовых территорий Борковского сельского поселения на 2012 год.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте администрации Борковского сельского поселения www.admborki.ru.

Председатель Совета депутатов                                                      С.В. Баринов

Утверждено Решением Совета Депутатов

Борковского сельского поселения

10.05.2012 г. № 26

План ремонта дорог и дворовых территорий Борковского сельского поселения  в 2012 году.

|  | Наименование объекта | Протяженность (м) | Виды работ | Сроки | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Большое Подсонье | 520 | Подсыпка щебнем, подсыпка ПГС, профилирование | 2 – 3 квартал 2012 г | По мере поступления денежных средств. Областной бюджет, 5% - местный бюджет |
| 2 | д. Орлово | 100 | Подсыпка ПГС | Май 2012 г | 8700 |
| 3. | д. Чайка | 100 | Подсыпка ПГС | Май 2012 г | 8700 |
|  |  | 200 | Асфальт | 2 – 3 квартал 2012 г | По мере поступления денежных средств. Областной бюджет, 5% - местный бюджет |
| 4. | д. Новое Куравичино | 100 | Подсыпка ПГС | Май 2012 г | 8700 |
| 5. | д. Новое Храмзино | 100 | Подсыпка ПГС | Май 2012 г | 8700 |
| 6. | д. Сергово | 500 | Ямочный ремонт | 2 – 3 квартал 2012 г | По мере поступления денежных средств. Областной бюджет, 5% - местный бюджет |
| 7. | ул. Школьная | 100 | Подсыпка щебнем | Май 2012 г | 11000 |
|  |  | 100 | Асфальт | 2 – 3 квартал 2012 г | По мере поступления денежных средств. Областной бюджет, 5% - местный бюджет |
| 8. | Съезд с ул. Парковая | 30 | Ямочный ремонт, асфальт | 2 – 3 квартал 2012 г | По мере поступления денежных средств. Областной бюджет, 5% - местный бюджет |
| 9. | Въезд на ул. Покровского | 50 | Асфальт | 2 – 3 квартал 2012 г | По мере поступления денежных средств. Областной бюджет, 5% - местный бюджет |
| 10. | Съезд с ул. Покровского до Борковской амбулатории | 30 | Асфальт | 2 – 3 квартал 2012 г | По мере поступления денежных средств. Областной бюджет, 5% - местный бюджет |