**ПРОЕКТ**



**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. №

д. Борки

**О мерах по реализации на территории Борковского сельского поселения Постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, и (или) осуществляющими поставки ресурсов, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах», по результатам проведенного установочного совещания с поставщиками информации

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить календарный план - график по реализации на территории Борковского сельского поселения постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, и (или) осуществляющими поставки ресурсов, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» (далее по тексту – постановление Правительства от 28.12.2012 № 1468) (Приложение № 1).

2. Назначить ответственными за реализацию на территории Борковского сельского поселения постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468 следующих лиц:

- Главу Борковского сельского поселения - Баринова Станислава Васильевича – курирование общих вопросов реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468;

- заместителя Главы Администрации Борковского сельского поселения – Рожкову Ирину Васильевну – техническое обеспечение реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468.

3. В рамках осуществления текущего контроля за реализацией на территории Борковского сельского поселения постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468, ответственным лицам каждый четверг представлять отчет о проведенной работе.

4. По мере необходимости, но не реже 2-х раз в месяц, проводить совещание с поставщиками информации по вопросам реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать данное постановление в муниципальной газете «Борковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Борковского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.borkiadm.ru](http://www.borkiadm.ru).

Глава сельского поселения С.В. Баринов

Приложение № 1

Утверждено

Постановлением

Администрации Борковского

сельского поселения

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2013г. №

**План - график**

**реализации постановления Правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 1468**

**на территории Борковского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Срок** |
| 1 | Формирование поименного перечня поставщиков информации | Администрация поселения | 2-5 дней |
| 2 | Проведение установочного совещание с поставщиками информации (сообщить о факте принятия постановления, о возникшей обязанности предоставлять данные, о возможных санкциях, о специфике реализации постановления – передача данных только в форме электронных документов) | Администрация поселения |  |
| 3 | Утверждение регламента взаимодействия с поставщиками информации | Администрация, поставщики информации | 5 дней |
| 4 | Заключение лицензионного соглашения с компанией – разработчиком | Администрация, компания-разработчик | 10-12 дней |
| 5 | Обеспечение передачи на безвозмездной основе Администрации Борковского сельского поселения программного обеспечения, обеспечивающего прием, первичный контроль и хранение информации, получаемой от управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК и владельцев объектов коммунальной инфраструктуры (далее – поставщики информации) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468 и подписать Акт приема – передачи | Администрация,  компания – разработчик | 10-15 дней |
| 6 | Представление лицами, ответственными за реализацию на территории поселения постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468, еженедельных отчетов | Ответственные лица | Каждый четверг |
| 7 | Представление Администрации Борковского сельского поселения докладов о ходе работ по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468, включая информацию о готовности поставщиков информации к передаче информации в органы местного самоуправления | Члены рабочей группы | 2 раза  в месяц |
| 8 | Проведение обучающих семинаров для поставщиков информации по вопросам:  - порядка реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1468;  - перехода на новые формы взаимодействия с жителями (в том числе – электронное голосование);  - исполнения регламентов взаимодействия в рамках системы обработки обращений граждан. | Администрация,  компания – разработчик | В случае необходимости |